数据分析需求与Alpha验证说明书

把投研资料、投资逻辑和AI信号转化为可计算、可验证、可复现的数据资产

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 发布日期 | 2026-08-02 |
| 适用阶段 | MVP需求澄清、数据建设、联调与验收 |
| 配套文件 | 产品需求文档（PRD）V1.2、产品整体架构图（MVP）V1.2 |

文档结论 数据分析师是工作台的数据驱动者，但不是独立的投资决策者。MVP需要证明AI提升了信息处理效率和研究质量，并探索候选信号的增量信息价值；不承诺证明AI能够稳定创造超额收益。

# 1. 文档目的与适用关系

本说明书用于把产品需求转换为数据分析师可以实施的数据工作任务，重点补充PRD中未展开的数据源、数据对象、数据契约、候选信号、实验方法和验收口径。

| 文件 | 回答的问题 | 主要使用者 |
| --- | --- | --- |
| 产品需求文档（PRD）V1.2 | 产品做什么、服务谁、核心流程与功能边界 | 产品、研发、业务 |
| 产品整体架构图（MVP）V1.2 | 系统如何分层、模块如何协作 | 架构师、研发 |
| 本说明书 | 数据如何进入、如何建模、如何验证AI效能与候选信号 | 数据分析师、算法、业务 |
| 配套工作簿与案例包 | 具体字段、口径、台账、样例和预期输出 | 数据分析师、测试、业务 |

# 2. 角色定位与职责边界

数据分析师是工作台的“驱动者”。角色定位：

通过搭建数据管道、设计数据模型、管理投研资料、构建候选信号和结果标签，回答AI是否带来可度量的投研增量价值。

## 2.1 负责事项

- 盘点并接入内部研究资料、公司披露、市场与行业数据，建立可追溯的数据血缘。

- 设计投资逻辑、核心假设、指标、事件、证据、AI信号、人工结论和结果标签的数据模型。

- 把AI从非结构化资料中提取的内容转化为可重复计算的候选信号。

- 建设预期差、同比/环比、趋势、简单同业比较和事后结果跟踪能力。

- 构建标准评测集，验证观点抽取、事件关联、影响判断和预警的实际效果。

- 设计轻量Alpha验证实验，比较AI方法与关键词、普通情绪分类和人工流程的增量价值。

## 2.2 不负责事项

- 独立定义投资逻辑的经济含义或替代研究员作出投资判断。

- 在MVP阶段建设复杂因子挖掘、正式组合优化、风险预算和业绩归因系统。

- 用少量样本宣称AI与未来收益之间存在因果关系。

- 将研究信号直接转化为自动交易指令。

| 工作项 | 产品经理 | 研究员/导师 | 数据分析师 | 架构/算法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景与验收边界 | 主责 | 确认 | 参与 | 参与 |
| 投资逻辑与经济含义 | 组织 | 主责 | 数据化 | 技术支持 |
| 指标口径与数据质量 | 确认 | 业务确认 | 主责 | 接口支持 |
| 候选信号实验 | 定义目标 | 判断投资含义 | 主责 | 模型支持 |
| 系统与数据管道 | 提出需求 | 使用 | 模型与质量 | 主责 |
| 最终投资决策 | 不负责 | 主责 | 不负责 | 不负责 |

# 3. 根本问题与Alpha定义

根本问题 AI能否从非结构化投研信息中发现传统方法容易遗漏或发现较晚的候选信号，并通过可复现的数据实验，证明这些信号对基本面变化或未来收益具有增量信息价值？

| 层级 | 需要回答的问题 | MVP定位 | 示例指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 效率价值 | 是否更快、更广地处理信息 | 必须验证 | 处理时长、覆盖率、发现提前量 |
| L2 研究质量 | 是否减少遗漏并改善判断过程 | 必须验证 | 事件召回率、采纳率、有效预警率 |
| L3 信号价值 | 是否具有基本面或收益增量信息 | 探索验证 | 命中率、超额收益差、样本外稳定性 |
| L4 组合Alpha | 进入组合后是否带来风险调整后收益 | P2专业平台 | IC、IR、回撤、换手、归因 |

禁止性表述 不得使用“AI已证明能够稳定创造Alpha”作为MVP结论。合规表述应为“AI发现的候选信号在限定样本和实验口径下表现出增量信息价值，仍需更长周期样本外验证”。

# 4. MVP分析目标与成功标准

| 目标 | 成功标准 | 最低样本建议 |
| --- | --- | --- |
| 投研资料结构化 | 核心字段完整，来源和时间可追溯 | 30-50条投资逻辑 |
| 逻辑变化监控 | 事件关联和方向判断达到可用水平 | 200-500条事件 |
| 研究效率 | 同一任务耗时相对人工基线明显下降 | 不少于20组对照任务 |
| 候选信号探索 | 至少完成1-2类信号的样本外对照实验 | 覆盖多个时间段，数量按数据可得性 |
| 人机协同 | 所有高影响结论可人工确认、修改和留痕 | 100%高影响输出可追溯 |

建议首期只选择一个行业、两至三家公司和一至两类信号。行业与公司由业务导师确认，示例包中的虚拟公司只用于说明数据结构。

# 5. 端到端数据流程

- 资料进入：接收研报、调研纪要、公告、财报、新闻、政策和结构化市场数据。

- 清洗识别：完成去重、时间标准化、证券与业务实体映射、文档版本识别。

- 逻辑结构化：抽取投资观点、核心假设、验证指标、预期和失效条件。

- 事件结构化：识别事实事件，关联公司、业务、假设与指标，保留原文证据。

- 候选信号生成：形成方向、强度、置信度和首次可获得时间。

- 结果标签构建：关联未来基本面变化、市场收益和人工复核结果。

- 实验与评估：与关键词、普通情绪或纯人工流程比较，形成可复现实验记录。

- 工作台反馈：将验证结果、数据质量和人工意见回写投资逻辑卡片。

# 6. 核心数据模型

| 对象 | 主键 | 核心字段 | 上游/下游关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档 Document | document_id | 来源、证券、发布时间、版本、权限、文件哈希 | 产生观点、事件和证据 |
| 投资逻辑 Thesis | thesis_id | 观点、方向、期限、状态、责任人 | 包含核心假设 |
| 核心假设 Hypothesis | hypothesis_id | 假设、权重、观察窗口、失效条件 | 映射指标和事件 |
| 指标 Metric | metric_id | 定义、公式、单位、频率、来源、适用行业 | 承接数据验证 |
| 事件 Event | event_id | 事实、发生时间、披露时间、实体、事件类型 | 关联假设和证据 |
| AI信号 Signal | signal_id | 方向、强度、置信度、模型版本、可得时间 | 关联结果标签 |
| 结果标签 Outcome | outcome_id | 基本面结果、收益窗口、基准、数据截止日 | 用于实验评估 |
| 实验 Experiment | experiment_id | 样本、基线、模型、指标、结果、限制 | 形成评估结论 |

时间字段要求 必须同时保存事实发生时间、公开披露时间、数据入库时间和AI信号生成时间。任何收益检验只能使用信号生成时已经公开可得的信息。

# 7. 四类数据管道

| 管道 | 输入 | 关键处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 投研资料管道 | 研报、纪要、公告、财报、新闻、政策 | 清洗文档、证券映射、分段、版本和引用定位 | 标准文档、段落、证据 |
| B 结构化指标管道 | 财务、行情、行业、同业、预期数据 | 单位统一、报告期处理、同比环比、基准映射 | 指标观测值 |
| C 标签与结果管道 | 后续财报、行情、人工结论 | 生成基本面和收益窗口标签 | 结果标签 |
| D 评测实验管道 | AI输出、基线输出、人工金标 | 版本固化、样本切分、指标计算 | 实验与评估报告 |

## 7.1 投研资料管道最低要求

- 原文件不可覆盖；解析结果必须记录原文件哈希和解析版本。

- 每条AI结论必须能够回到文件、页码或段落位置。

- 同一内容多渠道转载需要去重，但保留最早公开时间和权威来源。

- 内部资料必须带权限标签，不得进入无权限用户的检索范围。

## 7.2 指标管道最低要求

- 区分单季度值、累计值、年度值和滚动值，不允许混算。

- 统一币种、金额单位和百分比表达，并保留原始值。

- 计算口径变化必须生成新版本，不直接覆盖历史口径。

- 同业范围和行业基准必须由业务人员确认并记录版本。

# 8. 数据契约与接口输出

| 契约 | 必填输入 | 标准输出 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| DocumentIngest | 文件、来源、发布时间、权限、证券线索 | document_id、标准文本、段落、哈希 | 隔离失败文件并记录原因 |
| ThesisMetricMap | thesis_id、hypothesis_id、metric_id、预期方向 | 映射版本、有效期、人工确认状态 | 禁止无来源自动生效 |
| EventImpact | event_id、实体、证据、披露时间 | 关联假设、方向、强度、置信度 | 低置信度进入待复核 |
| MetricValidation | 指标值、预期值、基准、报告期 | 预期差、趋势、同业位置、规则结论 | 缺失时输出信息不足 |
| OutcomeLabel | signal_id、窗口、基准、截止日 | 基本面标签、收益标签、命中结果 | 截止日未到则保持待观察 |
| EvaluationRun | 模型版本、样本版本、基线、评价指标 | 指标结果、差异、限制、复现参数 | 未固化版本不得发布结论 |

# 9. 指标验证方法

| 方法 | 计算口径 | 使用边界 |
| --- | --- | --- |
| 预期差 | 实际值－预期值；可同时计算（实际值/预期值）－1 | 预期来源和时间必须可追溯 |
| 同比 | 本期相对上年同期变化 | 确保报告期和统计口径一致 |
| 环比 | 本期相对上一连续期间变化 | 季节性明显指标需谨慎解释 |
| 趋势 | 连续多个观察期的方向、斜率或区间变化 | MVP不使用复杂预测模型 |
| 同业比较 | 公司值与业务确认的同业中位数或分位数比较 | 记录同业样本和版本 |
| 事后结果 | 逻辑建立后的基本面兑现与市场表现 | 不能将相关性直接解释为因果 |

推荐机制 计算由确定性程序完成；AI负责解释指标与投资逻辑的关系；研究员负责确认结论。任何核心状态更新都应保留人工确认入口。

# 10. 候选Alpha信号实验规范

## 10.1 候选信号定义

候选信号是AI基于已公开投研信息生成的、可指定方向和时间戳、可关联投资逻辑并可进行事后验证的结构化记录。它不是交易指令。

## 10.2 最低实验步骤

- 先写经济假设：说明信号为什么可能与未来基本面或收益相关。

- 固化信号规则：在观察结果前固定模型、提示词、阈值和样本范围。

- 建立基线：至少比较关键词法、普通情绪分类或原人工流程之一。

- 严格时间切分：训练/调试样本与样本外评估按时间切分。

- 构建结果标签：按固定窗口生成基本面或行业中性超额收益。

- 报告失败案例：同时展示命中、误报、漏报和冲突样本。

- 给出有限结论：明确样本、口径、限制和下一轮验证计划。

## 10.3 基础收益标签

| 标签 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 证券收益 R | 信号可得日后固定窗口的复权收益 | 窗口可为5/20/60个交易日 |
| 基准收益 Rb | 同期指数或经确认的行业基准收益 | 基准需事前确定 |
| 超额收益 AR | R－Rb | MVP使用简单基准调整 |
| 累计超额 CAR | 事件窗口内超额收益累计 | 探索性指标，不等同可交易收益 |
| 命中 | 正向信号对应正超额，负向信号对应负超额 | 同时报告样本数和置信区间 |

## 10.4 偏差控制清单

- 未来数据泄露：不得使用披露日之后才可获得的字段。

- 生存者偏差：历史样本不得只保留当前仍上市或表现良好的公司。

- 选择偏差：不得只挑选成功案例展示。

- 重复事件：同一事实多次转载不得计算为多个独立信号。

- 参数过拟合：阈值和窗口不能根据样本外结果反复调整。

- 交易可实现性：若进入P2回测，需要考虑停牌、涨跌停、换手和成本。

# 11. AI效能评估指标

| 维度 | 指标 | 定义/计算 | 建议使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽取 | 字段准确率 | 正确字段数/AI输出字段数 | 观点、假设、指标 |
| 抽取 | 字段召回率 | 正确识别字段数/人工金标字段数 | 重点关注核心假设 |
| 关联 | 事件关联准确率 | 正确关联事件数/AI关联事件数 | 控制误报 |
| 关联 | 事件关联召回率 | 正确发现事件数/人工相关事件数 | 控制遗漏 |
| 判断 | 方向一致率 | 与人工方向一致的事件数/已复核事件数 | 支持/削弱/中性 |
| 协作 | 人工采纳率 | 被研究员采纳的输出/已复核输出 | 必须保留修改原因 |
| 效率 | 时间节省率 | （人工基线时长－AI辅助时长）/人工基线时长 | 同任务对照 |
| 预警 | 有效预警率 | 导致研究员复核或更新逻辑的预警/全部预警 | 不等于收益命中 |
| 信号 | 相对基线增量 | AI指标－基线指标 | 分别报告准确性和收益表现 |

发布门槛 所有效果指标必须同时披露分母、样本时间范围、数据版本、模型版本和人工标注版本。仅有百分比、没有样本数的结果不得用于验收。

# 12. 人工标注与金标集

金标集由研究员或具备金融业务判断能力的导师确认，数据分析师负责样本组织、版本管理和一致性统计。

| 标注对象 | 必填标签 | 冲突处理 |
| --- | --- | --- |
| 投资观点 | 公司、方向、期限、核心结论 | 无法形成可验证判断时标记非投资逻辑 |
| 核心假设 | 假设内容、重要程度、失效条件 | 合并同义假设并保留原文 |
| 事件 | 实体、事件类型、发生/披露时间、证据 | 事实与评论分开标注 |
| 事件影响 | 关联假设、方向、期限、直接/间接 | 两名标注者冲突时提交业务裁决 |
| AI信号 | 是否采纳、修改内容、拒绝原因 | 所有修改留痕 |

- 首批建议双人标注不少于20%的样本，用于检查规则是否清晰。

- 标注规则变更时创建新版本，并明确是否需要重标历史样本。

- 测试集在模型调试期间保持冻结，避免反复查看造成隐性过拟合。

# 13. 数据质量、权限与血缘

| 控制项 | 最低要求 | 阻断条件 |
| --- | --- | --- |
| 完整性 | 关键主键、证券、时间、来源不可为空 | 缺少来源或时间不得产生正式信号 |
| 唯一性 | 文件哈希、事件指纹和业务主键去重 | 重复事件不得重复计数 |
| 一致性 | 单位、币种、报告期和证券代码统一 | 口径冲突进入隔离区 |
| 及时性 | 记录源发布时间、入库时间和延迟 | 超过时效阈值标记过期 |
| 可追溯 | 输出可回溯文件、段落、模型和规则版本 | 无证据不得更新逻辑状态 |
| 权限 | 内部资料按用户、团队和文档级控制 | 权限缺失默认不可见 |

# 14. MVP验收标准

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| DA-AC-01 | 数据源盘点 | MVP数据源、字段、更新频率、权限和缺口均有记录 |
| DA-AC-02 | 数据模型 | 八类核心对象具备主键、关系、版本与时间字段 |
| DA-AC-03 | 数据质量 | 关键质量规则可执行，失败数据有隔离和修复记录 |
| DA-AC-04 | 确定性计算 | 预期差、同比/环比、趋势和简单同业比较可复核 |
| DA-AC-05 | AI评测 | 具备人工金标、基线、模型版本和指标报告 |
| DA-AC-06 | 候选信号实验 | 至少完成一种信号的时间切分与基线对照 |
| DA-AC-07 | 可追溯性 | 任一正式结论均可回溯原始证据、数据和实验版本 |
| DA-AC-08 | 边界合规 | 不输出自动交易指令，不把探索结果表述为稳定Alpha |

# 15. 分阶段交付与里程碑

| 阶段 | 数据分析师交付 | 业务/产品配合 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1阶段 数据盘点 | 数据源与字段字典、缺口报告 | 确认优先行业与数据权限 | 数据可用性评审 |
| 第2阶段 数据建模 | 逻辑模型、指标口径、质量规则 | 确认投资逻辑和指标映射 | 模型评审通过 |
| 第3阶段 样例贯通 | 端到端案例、标注集、基础计算 | 提供人工标准答案 | 案例可复现 |
| 第4阶段 AI评测 | 基线、金标、模型效果报告 | 复核错误和采纳原因 | MVP指标可验收 |
| 第5阶段 信号探索 | 候选信号实验与限制说明 | 判断经济含义 | 形成有限结论 |

# 16. 开工前待确认清单

- MVP选择的行业、公司范围和历史时间范围。

- 可使用的数据源、访问方式、授权边界和负责人。

- 研究员预期值从何处获得，是否存在一致预期数据。

- 同业范围和收益基准由谁确认。

- 首批人工标注人员、裁决人和可投入时间。

- MVP是否展示探索性收益结果，还是仅展示基本面兑现结果。

- 与CLIMB、因子平台或其他系统的接口可用程度。

# 附录A. 工作包文件说明

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| 投研数据资产与指标字典 V1.0.xlsx | 盘点数据源、字段、指标、质量规则、权限和血缘 |
| 投资逻辑与Alpha候选信号验证台账 V1.0.xlsx | 维护逻辑、假设、事件、信号、结果标签和实验 |
| 样例案例说明与人工标注规范 V1.0.docx | 说明端到端虚拟案例及标注方法 |
| 业务样例包中的CSV/JSON | 提供可导入的演示数据和标准预期输出 |
| 数据分析交付包使用说明.md | 说明文件关系、开工步骤和职责分工 |

重要提示 业务样例包全部为虚拟演示数据，不代表真实公司、真实市场事件或投资建议。正式实验必须替换为已授权的真实数据，并由业务人员确认经济含义。